Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

oraz  o  przebiegu realizacji przedsięwzięć

za  2012 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osięciny została przyjęta uchwałą

Nr XIII/88/2011 Rady Gminy Osięciny  z dnia 29 grudnia 2011 roku.

W trakcie całego 2012 roku dokonano siedmiu zmian.

Zmiany dokonane były poprzez:

- Uchwałę Nr XIV/94/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lutego 2012r.

- Uchwałę Nr XV/103/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2012r.

- Uchwałę Nr XVI/111/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 maja 2012r.

- Uchwałę Nr XVII/122/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2012r.

- Uchwałę Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 września 2012r.

- Uchwałę Nr XIX/135/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 listopada

2012r.

- Uchwałę Nr XXI/161/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia

2012r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała

z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Osięciny. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych oraz podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań.

W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe i bieżące oraz limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE. Prognoza kwoty długu zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 oraz 2 ustawy  o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2016 roku.

Dochodami majątkowymi uznano dochody z następujących paragrafów: 0760, 0770, 0870, 6280, 6297, 6330 sklasyfikowanych w paragrafach dochodów klasyfikacji budżetowej.

W wydatkach wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wg par. 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 sklasyfikowanych w paragrafach wydatków klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami.

- Realizacja przedsięwzięć w  2012 roku :

- Wykonanie otworu studziennego Nr 1 A na terenie ujęcia  gminnego

w miej. Włodzimierka gm. Osięciny  plan  62.000,00 zł., wykonanie

60.656,70 zł.  Zadanie zrealizowano.

- Budowa rozdzielczej  sieci  wodociągowej w ul. Leśnej w miej.Osięciny  plan 75.000,00 zł., wykonanie 69.180,80 zł. Zadanie zrealizowano.

- Wykonanie  dokumentacji  technicznej  i kosztorysowej (Budowa sieci wodociągowej Pilichowo-Latkowo, modernizacja SUW we Włodzimierce

i Osięcinach oraz budowa  punktu zlewnego ścieków  dowożonych)

plan 30.000,00 zł., wykonanie 29.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

- Wykonanie dokumentacji - budowa  sieci wodno-kanalizacyjnej  w miej. Osięciny ul. Rataja plan 10.000,00 zł., wykonanie 842,14 zł. Zadanie zrealizowano.

- Wykonanie dokumentacji –budowa sieci wodociągowej na działce

Nr 358/2 w miej. Osięciny plan 10.000,00 zł., wykonanie 3.766,64 zł.

Zadanie zrealizowano.

- Budowa placu zabaw w miejscowości Pilichowo  plan 20.000,00 zł., wykonanie 19.996,84 zł. Zadanie zrealizowano.

- Budowa placu zabaw w miejscowości Powałkowice  plan 20.000,00 zł., wykonanie 19.987,50 zł. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej  nr 180268 C Krotoszyn – Krotoszyn

o dł. 0,400 km  plan 28.000,00 zł., wykonanie 27.008,32 zł. Zadanie

zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej   nr 180206 C Kościelna Wieś – Krotoszyn

o dł. 2 km  plan 143.000,00 zł., wykonania 142.599,96 zł. Zadanie

zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180271C Krotoszyn–Witoldowo o dł. 1 km  plan 84.000,00 zł., wykonanie 83.473,85 zł. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej  nr 180238 C Borucin –Borucin o dł. 1 km  plan 80.000,00 zł., wykonanie 79.239,51 zł. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej  nr 180210 C Zagajewice –Lekarzewice

o dł. 0,584 km  plan 41.000,00 zł., wykonanie 40.926,08 zł.

Zadanie  zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej  nr 180222 C Zagajewice –Konary

o dł. 0,592 km  plan 43.000,00 zł., wykonanie 42.265,34 zł.

Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej  nr 180261 C Pilichowo – Szalonki

o  dł. 0,910 km  plan 64.000,00 zł., wykonanie 63.781,28 zł.

Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej  nr 180285 C Osięciny – Pułkownikowo

o dł. 0,160 km  i drogi gminnej Nr 180331 C Bartłomiejowice

- Osięciny dł. 0,500 km   plan 53.000,00 zł., wykonanie 52.372,16 zł.

Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej  nr 180222 C  Zagajewice – Konary

o dł. 0,619 km  plan 74.000,00 zł., wykonanie 73.515,34 zł.

Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej  nr 180226 C Belszewo – Jarantowice

o dł. 1,205 km  plan 91.000,00 zł., 90.175,37 zł. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej  nr 180327 C Bełszewo – Bełszewo

o dł.0,250 km  plan 19.000,00 zł., wykonanie 18.454,66 zł.

Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej  nr 180235 C Borucinek – Borucinek

o dł.0,244 km  plan 20.000,00 zł., wykonania finansowe 19.386,70 zł.

Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej  nr 180228 C Osięciny – Borucin

o dł. 0,756 km  plan 68.000,00 zł., wykonanie 67.973,73 zł.

Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej  nr 180288 C Włodzimierka

-Pułkownikowo o dł.0,600 km  plan 43.000,00 zł.,wykonanie 42.043,22 zł. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej  nr 180304 C Wola Skarbkowa – Żakowice

dł.0,468 km plan 37.000,00 zł.,wykonanie 36.731,55 zł. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej  nr 180350 C ul Sportowa w miej.Osięciny na odcinku od ul.Leśnej do Konopnickiej o dł.0,290 km  plan

139.000,00 zł., wykonanie 138.361,82 zł. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej  nr 180208 C Nagórki – Bodzanówek

o dł.0,500 km  plan 39.000,00 zł., wykonanie 38.948,11 zł.

Zadanie zrealizowano.

- Podbudowa (kamień) drogi  gminnej nr 180257 C Bodzanowo

-Nagórki o dł 0.700 km plan 44.000,00 zł., wykonanie 43.810,07 zł.

Zadanie zrealizowano.

- Budowa chodników w Osięcinach  plan 201.000,00 zł., wykonanie 175.374,06 zł. Zadanie zrealizowano.

- Zakup kosiarki ciągnikowej plan 24.000,00 zł., wykonanie 23.862,00 zł. Zadanie zrealizowano.

- Wykonanie dokumentacji - rewitalizacja  zbiornika wodnego

w miejscowości Bartłomiejowice plan 20.000,00 zł., wykonanie

20.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

- Zakup gruntu w Bełszewie (przy  świetlicy wiejskiej ) plan 1.000,00 zł., wykonanie 810,00 zł. Zadanie zrealizowano.

- Zakup  gruntu w Powałkowicach (przy świetlicy wiejskiej ) 10.000,00 zł., wykonanie 6.107,20 zł. Zadanie zrealizowano.

- Zakup sprzętu komputerowego obligatoryjnego i  opcjonalnego oraz oprogramowania  plan 3.660,00 zł., wykonanie 3.660,00 zł.

Zadanie zrealizowano.

- Zakup serwera do Urzędu Gminy plan 25.000,00 zł., wykonanie 24.890,00 zł. Zadanie zrealizowano.

- Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej do Urzędu Gminy w Osięcinach plan 6.000 zł., wykonanie 5.840,00 zł. Zadanie zrealizowano.

- Zakup systemu ewidencji  dróg i ulic  EWIDR 2010 plan 6.400,00 zł., wykonanie 6.400,00 zł. Zadanie zrealizowano.

- Zakup oprogramowania – gospodarowanie odpadami komunalnymi plan

7.000,00 zł., wykonania finansowego brak. Zadanie niezrealizowano ze względu na

niepodjęcie do końca 2012 roku przez Radę Gminy uchwał dotyczących realizacji

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach.

- Zakup zestawu pompowego PTX 301 T  z nasadami (OSP Ruszki )

plan 5.200,00 zł., wykonanie 5.132,00 zł. Zadanie zrealizowano.

- Rozbudowa systemu kamer monitoringu wizyjnego w Osięcinach

plan 20.000,00 zł., wykonanie 18.392,19 zł. Zadanie zrealizowano.

- Zakup zmywarki uniwersalnej (dożywianie) plan 6.581,00 zł., wykonanie

6.580,50 zł. Zadanie zrealizowano.

- Rekultywacja  wysypiska  śmieci w Borucinie  plan 60.000,00 zł., wykonanie 48.471,10 zł. Zadanie zrealizowano.

- Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na Placu Boh.Powst.

W-wy(rynek) w miej. Osięciny plan 30.000,00 zł., wykonanie 28.930,50 zł.

Zadanie zrealizowano.

- Stworzenie  miejsca integracji  społecznej  i wypoczynku w miej. Osięciny (modernizacja rynku ) plan. 1.000.232,00 zł., wykonanie 999.963,74 zł. Zadanie  zrealizowano.

- Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko–Orlik 2012”

plan 1.050.000,00zł., wykonanie 1.044.575,21 zł. Zadanie  zrealizowano.

# Modernizacja  budynku  socjalnego na stadionie Sportowym

# w  Osięcinach   plan 10.000,00 zł., wykonanie 9.520,67 zł.

# Zadanie zrealizowano.

- Zakup kotła c.o.  do budynku  socjalnego na Stadionie Sportowym

w Osięcinach  plan 5.000,00 zł., wykonanie 4.981,50 zł.

Zadanie zrealizowano.

Wyżej wymienione przedsięwzięcia zostały zrealizowane zgodnie

z planem.

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

w  latach 2012 – 2016:

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej w miej.Osięciny

ul. Jarmarczna  - celem przedsięwzięcia jest wykonanie sieci wodociągowej

z rur pcv i podłączenie odbiorców. Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Osięciny.

Planowany koszt realizacji: 1.000.000,00 zł. Termin realizacji:   2013 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej w Karolinie - celem przedsięwzięcia jest wykonanie sieci wodociągowej z rur pcv i podłączenie odbiorców. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Planowany koszt realizacji: 30.000,00 zł.    Termin realizacji 2013 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa dróg gminnych - celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego dróg gminnych, usprawnienie komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Planowany koszt realizacji: 5.000.000,00 zł.    Okres realizacji:2012 - 2016 r.

Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja wysypiska  śmieci w Borucinie - celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i dostosowanie się do wymogów stawianych w dyrektywach unijnych w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Planowany koszt realizacji: 500.000,00 zł.    Okres realizacji: 2013-2015 rok.

Nazwa przedsięwzięcia:Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bartłomiejowicach - celem przedsięwzięcia  jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie Osięciny, podniesienie walorów turystycznych oraz infrastruktury technicznej, co wiąże się również z poprawą kondycji zdrowotnej mieszkańców. Jednostka odpowiedzialna za realizację:U.G.Osięciny.

Planowany koszt realizacji: 976.000,00 zł. Termin realizacji:2013 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Zakup sprzętu komputerowego obligatoryjnego

i opcjonalnego oraz oprogramowania "Infostrada  Kujaw i Pomorza" - celem przedsięwzięcia  jest podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw. Portal jako narzędzie posłuży do błyskawicznej

i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędem i obywatelami. Umożliwi to

w szczególności szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych zdalnie. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Planowany koszt realizacji: 33.805,50 zł.

Okres realizacji: 2012 - 2013 rok.

Ustalając dochody i wydatki w poszczególnych latach kierowano się wskaźnikami makroekonomicznymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa oraz sytuacją gospodarczą naszej gminy obecną i w latach następnych. Uwzględniono wpłaty podatków od osób fizycznych i prawnych.

Przyjęty plan dochodów i wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

| Lata | Dochody | Wydatki |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 19.959.491,00 | 20.570.084,00 |
| 2010 | 20.567.097,00 | 22.139.433,00 |
| 2011 | 21.793.706,00 | 21.996.498,00 |
| 2012 | 24.903.416,00 | 23.866.375,00 |
| 2013 | 22.180.282,00 | 21.704.802,00 |
| 2014 | 23.776.900,00 | 23.635.735,00 |
| 2015 | 24.965.745,00 | 24.965.745,00 |
| 2016 | 26.213.982,00 | 26.213.982,00 |

Pożyczki i kredyty zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia i spłaty:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2010 roku – 1.150.310,89 zł.,

- kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2011 roku – 1.281.180,59 zł.

- kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2012 roku – 334.300,00 zł.

Plan                                                      Wykonanie

Spłaty rat: w              2011 –    726.786,00 zł.                              726.785,89 zł.

2012 – 1.422.361,00 zł.                           1.422.360,59 zł.

2013 –    475.480,00 zł.                                       -

2014 –    141.165,00 zł.                                       -

Spłaty odsetek: w      2011 –      18.000,00 zł.                                 17.984,65 zł.

2012 –      30.000,00 zł.                                 18.352,45 zł.

2013 –      40.000,00 zł.                                        -

2014 –      10.000,00 zł.                                        -

Prognoza planowanego wyniku budżetu w latach 2012 – 2016 uległa zmianie

w wyniku wprowadzonych zmian kwot przychodów i rozchodów oraz dokonanej aktualizacji prognozowanych dochodów w kolejnych latach.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (w poszczególnych latach) do dochodów (bez wyłączeń) max 15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych jest spełniona i wynosi w 2012 roku – 5,83 %, w 2013 roku – 2,32 %, w 2014 roku – 0,64 %, w 2015 roku 0,00 % i w 2016 roku 0,00 %.

Najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2012 roku i wynosi 5,83 %.

Zadłużenie max 60% z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych jest spełnione.

Najwyższe procentowane zadłużenie 2,48 % jest w 2012 roku,  a w latach następnych jest tendencja spadkowa.

Zadłużenie Gminy Osięciny na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosło

616.645,00 zł., co stanowi w relacji do planowanych dochodów 2,48 %.

W latach 2012 – 2016 zostaje spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy

o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok i lata następne.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Osięciny w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Osięciny za 2012 rok nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania zaplanowanego całego budżetu.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono

w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).