Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

za  2013  rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osięciny została przyjęta uchwałą

Nr XXI/163/2012 Rady Gminy Osięciny  z dnia 28 grudnia 2012 roku.

W trakcie  2013 roku  dokonano sześciu zmian.

Zmiany dokonywane były następującymi uchwałami:

- Uchwałą  Nr XXII/167/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 18 marca 2013r.

- Uchwałą  Nr XXIII/182/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 18 kwietnia 2013r.

- Uchwałą  Nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 czerwca 2013r.

- Uchwałą  Nr XXV/208/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 2 sierpnia 2013r.

- Uchwałą  Nr XXVI/211/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 października 2013r.

- Uchwałą  Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała

z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Osięciny. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych oraz podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań.

W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe i bieżące oraz limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE. Prognoza kwoty długu zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 oraz 2 ustawy  o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2017 roku.

Dochodami majątkowymi uznano dochody z następujących paragrafów: 0760, 0770, 0870, 6280, 6297, 6330 sklasyfikowanych w paragrafach dochodów klasyfikacji budżetowej.

W wydatkach wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wg par. 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 sklasyfikowanych w paragrafach wydatków klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami.

- Realizacja przedsięwzięć w  2013 roku :

- Modernizacja i budowa infrastruktury wodno – ściekowej w miejscowości Osięciny, Kościelna Wieś plan 1.094.000,00 zł., wykonanie 1.093.255,39 zł.  Zapłacono za roboty. Zadanie zrealizowano.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karolin plan 21.000,00 zł., wykonanie  20.238,40 zł. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów i mapy sytuacyjno – wysokościowe oraz za wykonanie sieci. Zadanie zrealizowano.

- Budowa sieci wodociągowej w Osięcinach na działce nr 358/2 o dł. 0,235 mb plan 67.100,00 zł., wykonanie 67.035,00 zł. Zadanie zrealizowano.

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Osięciny w ul. Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego plan

104.000,00 zł., wykonanie 103.634,30 zł. Zapłacono za mapy, uzgodnienia

dokumentacji, opracowanie projektu budowlanego oraz za wykonanie sieci

i kanalizacji. Zadanie zrealizowano.

- Wykonanie dokumentacji - budowa przepompowni ścieków w miejscowości Osięciny ul. Rataja plan 11.000,00 zł., wykonanie 10.070,00 zł. Zapłacono za projekt budowlany    i specyfikacje techniczną. Zadanie zrealizowano.

- Budowa studni głębinowej na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś obręb Włodzimierka plan 50.000,00 zł., wykonanie 48.638,62 zł. Zapłacono za uzgodnienia dokumentacji oraz za budowę i zagospodarowanie studni. Zadanie zrealizowano.

- Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej                           w miejscowości Osięciny ul. Rataja plan 6.700,00 zł., wykonanie 4.100,00 zł. Zapłacono za uzgodnienia dokumentacji i za opracowanie projektu budowlanego. Zadanie zrealizowano.

- Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Borucin o dł. 0,200 km plan 8.100,00 zł., wykonanie 8.093,10 zł. Zapłacono za opracowanie projektu budowlanego,   mapy oraz wykonanie przyłącza. Zadanie zrealizowano.

- Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Samszyce o dł. 0,200 km plan 9.100,00 zł., wykonanie 9.011,70 zł. Zapłacono za opracowanie projektu budowlanego  i mapy oraz wykonanie przyłącza. Zadanie zrealizowano.

- Wykonanie podkładów geodezyjnych i dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny – Etap II  plan 72.000,00 zł., wykonanie 71.620,51 zł. Zapłacono za wypisy i kopie map oraz za opracowanie dokumentacji.  Zadanie zrealizowano.

- Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków – Budynek Świetlicy Wiejskiej             w Powałkowicach plan 4.500,00 zł., wykonanie 4.467,90 zł.  Zapłacono za uzgodnienia dokumentacji i za opracowanie projektu budowlanego oraz za budowę oczyszczalni ścieków.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180210C  Zagajewice – Lekarzewice                     i  nr 180211C Wola Skarbkowa – Zagajewice  dł. 0,700 km  plan 52.000,00 zł., wykonanie 51.444,30zł.  Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180257C Bodzanowo – Nagórki dł. 0,710 km plan 63.000,00 zł., wykonanie 62.294,61 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180254C Pocierzyn – Pocierzyn dł. 0,300 km

plan 22.000,00 zł., wykonanie 21.325,32 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180321C Jarantowice – Samszyce dł. 0,350 km plan 27.000,00 zł., wykonanie 26.382,72 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180236C Borucinek – Redecz Krukowy               dł. 0,650 km plan 51.000,00 zł., wykonanie 50.868,19 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180274C Witoldowo – Witoldowo dł. 0,770 km plan 64.000,00 zł., wykonanie 63.057,28 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180271C Krotoszyn – Witoldowo dł.0,350 km plan 28.000,00 zł., wykonanie 27.164,64 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180221C Żakowice – Wola Skarbkowa              dł. 0,540 km i nr 180282C Wola Skarbkowa – Lekarzewice dł. 0,130 km plan 49.000,00 zł., wykonanie 48.571,07 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji,

przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180277C Bartłomiejowice – Wola Skarbkowa             dł. 0,310 km plan 27.000,00 zł., wykonanie 26.614,43 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180224C Pilichowo – Pilichowo dł. 0,550 km plan 45.000,00 zł., wykonanie 44.211,55 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180291C Pilichowo – Bodzanówek dł. 0,450 km plan 36.000,00 zł., wykonanie 34.450,54 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk – Bełszewo dł. 0,550 km plan 43.000,00 zł., wykonanie 41.240,76 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180220C Bełszewo – Zielińsk dł. 0,450 km plan 33.000,00 zł., wykonanie 32.690,82 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

- Przebudowa drogi gminnej nr 180283C Pułkownikowo – Bartłomiejowice         dł. 1,190 km i nr 180285C Osięciny – Pułkownikowo o dł. 0,380 km plan 133.000,00 zł., wykonanie 131.148,87 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji, przebudowę drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

- Podbudowa drogi gminnej nr 180228C Osięciny – Borucin dł. 0,800 km plan 60.000,00 zł., wykonanie 59.467,57 zł. Zapłacono za olej napędowy i kruszywo wapienne. Zadanie zrealizowano.

- Podbudowa drogi gminnej nr 180315C Borucin – Borucin dł. 0,500 km plan     40.000,00 zł., wykonanie 39.430,96 zł. Zapłacono za olej napędowy i kruszywo wapienne. Zadanie zrealizowano.

- Podbudowa drogi gminnej nr 180301C Zielińsk – Zielińsk dł. 0,600 km plan    30.000,00 zł., wykonanie 27.091,99 zł. Zapłacono za olej napędowy i kruszywo wapienne. Zadanie zrealizowano.

- Podbudowa drogi gminnej nr 180212C  Konary – Konary  dł. 0,500 km plan 30.000,00 zł., wykonanie 27.862,51 zł. Zapłacono za olej napędowy i kruszywo wapienne. Zadanie zrealizowano.

- Podbudowa drogi  gminnej nr 180216C Sęczkowo – Wola Skarbkowa               dł. 0,750 km plan 35.000,00 zł., wykonanie 34.871,29 zł. Zapłacono za olej napędowy i kruszywo wapienne. Zadanie zrealizowano.

- Podbudowa drogi  gminnej nr 180237C Borucinek – Redecz Krukowy dł. 1 km plan 35.000,00 zł., wykonanie 31.832,67 zł. Zapłacono za olej napędowy                    i kruszywo wapienne. Zadanie zrealizowano.

- Podbudowa drogi  gminnej nr 180276C  Wola Skarbkowa– Wola Skarbkowa     dł. 0,700 km plan 35.000,00 zł., wykonanie 34.463,79 zł. Zapłacono za olej napędowy  i kruszywo wapienne. Zadanie zrealizowano.

- Podbudowa drogi  gminnej nr 180313C Borucin – Redecz Krukowy                 dł. 0,800 km plan 35.000,00 zł., wykonanie 33.140,04 zł. Zapłacono za olej napędowy i kruszywo wapienne. Zadanie zrealizowano.

- Podbudowa drogi  gminnej nr 180291C Pilichowo – Bodzanówek dł. 0,800 km plan 34.000,00 zł., wykonanie 33.131,81 zł. Zapłacono za olej napędowy                      i kruszywo wapienne. Zadanie zrealizowano.

- Podbudowa drogi  gminnej nr 180301C Zielińsk – Zielińsk dł. 0,700 km plan 31.000,00 zł., wykonanie 30.850,51 zł. Zapłacono za olej napędowy i kruszywo wapienne. Zadanie zrealizowano.

- Podbudowa drogi  gminnej nr 180259C Pocierzyn–Nagórki dł. 1km plan 35.000,00 zł., wykonanie 34.091,13 zł. Zapłacono za olej napędowy i kruszywo wapienne. Zadanie zrealizowano.

- Budowa chodnika w miejscowości Osięciny ul. Kruszwicka plan 60.000,00 zł., wykonanie 59.911,05 zł. Zapłacono za kostkę brukową, cement, piasek i olej napędowy do wózka widłowego. Zadanie zrealizowano.

- Budowa chodników w miejscowości Osięciny ul. Leśna, Piastowska, Konopnickiej plan 150.000,00 zł., wykonanie 148.638,60 zł. Zapłacono za cement, piasek,  kostkę brukową, obrzeża i krawężnik. Zadanie zrealizowano.

- Remont  drogi  gminnej  nr 180348 C  ul. Kujawska w miejscowości Osięciny           dł. 0,633 km plan 205.000,00 zł., wykonanie 202.175,28 zł. Zapłacono za opracowanie projektu oraz za wykonanie remontu. Zadanie zrealizowano.

- Remont drogi gminnej nr 180350C ul. Leśna w miejscowości Osięciny               dł. 0,325 km plan 210.000,00 zł., wykonanie 209.573,98 zł. Zapłacono za opracowanie projektu oraz za wykonanie remontu. Zadanie zrealizowano.

- Wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Wyszyńskiego w miejscowości Osięciny plan 100,00 zł., wykonanie 90,00 zł. Zapłacono za mapy. Zadanie zrealizowano.

- Zakup  posypywarki z przystawką ograniczającą do soli  i  piasku plan  4.500,00 zł., wykonanie 4.500,00 zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

- Zakup 2 pługów do odśnieżania o szerokości 260 cm i 280 cm plan 33.500,00 zł., wykonanie  33.500,00 zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

- Zakup przedniego tuza o udźwigu 2 ton  plan 5.000,00 zł., wykonanie 5.000,00 zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

- Zakup gruntu w Bełszewie (przy świetlicy wiejskiej) plan 11.000,00 zł., wykonanie 10.783,90 zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

- Zakup ciągnika z przednim napędem do Urzędu Gminy w Osięcinach plan 143.001,00 zł.,wykonanie 143.000,01 zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

- Zakup oprogramowania komputerowego – środki  trwałe plan 5.300,00 zł., wykonanie 5.202,90 zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

- Zakup kotła c.o. do Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi  plan 34.000,00 zł., wykonanie 30.750,00 zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

- Wykonanie monitoringu w Osięcinach  plan 16.000,00 zł.,wykonanie 15.983,85 zł.  Zadanie zrealizowano.

- Modernizacja budynku - Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych plan 40.000,00 zł., wykonanie 28.207,51 zł. Zapłacono za papę, cement, rury, artykuły hydrauliczne, stolarkę okienną, zaprawę, wylewkę, wapno, oraz za przyłącze do sieci elektrycznej.Zadanie zrealizowano.

- Zakup oprogramowania – gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 10.000 zł., wykonanie 7.626,00 zł. Program zakupiono. Zadanie zrealizowano.

- Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie plan 40.000,00 zł.,wykonanie 36.418,78 zł. Zapłacono za olej napędowy, trawę, folie czarną i roboty ziemne. Zadanie zrealizowano.

- Zakup kabiny WC na rynku w Osięcinach plan 5.000,00 zł., wykonanie         3.703,20 zł. Zapłacono za kopie map, mapę sytuacyjno - wysokościową  i wypisy       z rejestru gruntów oraz za opracowanie projektu.  Zadanie zrealizowano.

- Zakup naczepy asenizacyjnej T-507 (beczkowozu) plan 6.150,00 zł., wykonanie 6.150,00 zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

- Remont i wyposażenie świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury             w miejscowości: Kościelna Wieś, Bełszewo, Borucin, Konary, Borucinek, Krotoszyn, Powałkowice, Osięciny oraz budowa placów zabaw w miejscowości: Zielińsk, Borucin, Bełszewo plan 330.431,00 zł., wykonanie 329.937,43 zł. Zapłacono za remont i wyposażenie świetlic. Zadanie zrealizowano.

- Wyżej wymienione przedsięwzięcia zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

w  latach 2013 – 2017:

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa chodników w miejscowości Osięciny - celem przedsięwzięcia jest położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz ustawienie krawężników. Jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Planowany koszt realizacji: 610.000,00 zł. Okres realizacji:   2011 - 2017 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa  przepompowni ścieków w miejscowości Osięciny,          ul. Rataja  - celem przedsięwzięcia jest rozwiązanie techniczne polegające na doprowadzeniu ścieków do przepompowni oraz ich odprowadzeniu za pomocą pomp do oczyszczalni ścieków. Ze względu na transportowanie ścieków na duże odległości, gdzie zastosowanie rurociągów grawitacyjnych nie ma zastosowania, niezbędnym staje się wybudowanie przepompowni ścieków, która  w zestawie z pompami o wysokiej wydajności jest w stanie podnosić ścieki na wysokość kilku metrów. Dzięki takiemu rozwiązaniu ścieki mogą być transportowane z gospodarstw domowych na oczyszczalnie niezależnie od ukształtowania terenu.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Planowany koszt realizacji: 121.000,00 zł. Okres realizacji:   2013 - 2014 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa  sitopiaskownika  przy oczyszczalni ścieków                        w miejscowości Osięciny- celem przedsięwzięcia jest wykonanie urządzenia do separacji zanieczyszczeń stałych (skratek) oraz odwadniania piasku   z przepływających ścieków na oczyszczalni ścieków w Osięcinach. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Planowany koszt realizacji: 350.000,00 zł.  Okres realizacji 2015 – 2016 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa dróg gminnych – poprawa stanu dróg gminnych           -  celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego dróg gminnych, usprawnienie komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Planowany koszt realizacji: 6.029.253,00 zł.    Okres realizacji:2012 - 2017 r.

Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie - celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i dostosowanie się do wymogów stawianych w dyrektywach unijnych w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Planowany koszt realizacji: 490.000,00 zł.    Okres realizacji: 2010-2016 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości  Bartłomiejowice  - celem przedsięwzięcia  jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie Osięciny, podniesienie walorów turystycznych oraz infrastruktury technicznej, co wiąże się również z poprawą kondycji zdrowotnej mieszkańców. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Planowany koszt realizacji: 530.000,00 zł. Okres realizacji:2011 - 2014 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Leśnej  i Kruszwickiej w miejscowości Osięciny

- celem przedsięwzięcia  jest poprawa stanu technicznego nawierzchni drogowej, usprawnienie komunikacji, poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Planowany koszt realizacji: 1.905.000,00 zł. Okres realizacji: 2013 - 2016 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: „Realizacja  systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

- celem przedsięwzięcia  jest zakup tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem           i laptopem oraz budowa systemu treści edukacyjnych do szkół. System dystrybucji treści edukacyjnych będzie stanowił elektroniczną platformę  z  treściami  multimedialnymi              i interaktywnymi zgodnymi z podstawą programową  do nauczania w szkołach podstawowych.  Z udostępnionych treści będą mogli korzystać nauczyciele i uczniowie.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Planowany koszt realizacji: 33.113,00 zł.

Okres realizacji: 2013 - 2014 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osięciny

- celem przedsięwzięcia  jest zabezpieczenie  możliwości zaspokojenia potrzeb fizjologicznych mieszkańców gminy, osób przyjezdnych przebywających tymczasowo      w miejscowości Osięciny.  Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny. Planowany koszt realizacji: 55.000,00 zł. Okres realizacji: 2013 - 2014 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym  w miej. Osięciny Skrzyżowanie  - celem przedsięwzięcia  jest zakup i przystosowanie budynku na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Planowany koszt realizacji: 20.000,00 zł. Okres realizacji: 2014- 2017 rok.

Ustalając dochody i wydatki w poszczególnych latach kierowano się wskaźnikami makroekonomicznymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa oraz sytuacją gospodarczą naszej gminy obecną i w latach następnych. Uwzględniono wpłaty podatków od osób fizycznych i prawnych.

Przyjęty plan dochodów i wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

| Lata | Dochody | Wydatki |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 19.959.491,00 | 20.570.084,00 |
| 2010 | 20.567.097,00 | 22.139.433,00 |
| 2011 | 21.793.706,00 | 21.996.498,00 |
| 2012 | 24.903.416,00 | 23.866.375,00 |
| 2013 | 23.956.850,87 | 25.785.032,87 |
| 2014 | 23.527.259,00 | 22.766.542,00 |
| 2015 | 23.629.894,00 | 23.519.894,00 |
| 2016 | 24.338.700,00 | 24.248.959,00 |
| 2017 | 25.068.861,00 | 25.068.861,00 |

Pożyczki i kredyty zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia i spłaty:

- pożyczki zaciągnięte w 2010 roku                             – 1.150.310,89 zł.,

- pożyczki zaciągnięte w 2011 roku                             – 1.281.180,59 zł.,

- pożyczki zaciągnięte w 2012 roku                             –    334.300,00 zł.,

- pożyczki zaciągnięte w 2013 roku                             –    960.456,91 zł.

Plan                                                      Wykonanie

Spłaty rat:            w   2011 –    726.786,00  zł.                              726.785,89 zł.

2012 – 1.422.361,00  zł.                           1.422.360,59 zł.

2013 –    475.480,00  zł.                              436.645,00 zł.

2014 –    901.882,00  zł.                                       -

2015 -    110.000,00   zł.                                       -

2016 -    110.000,00   zł.                                       –

2017 -    119.283,00   zł.

Spłaty odsetek:    w   2011 –      18.000,00 zł.                                 17.984,65 zł.

2012 –      30.000,00 zł.                                 18.352,45 zł.

2013 –        7.263,00 zł.                                   7.263,00 zł.

2014 –      10.000,00 zł.                                        –

2015 -         9.000,00 zł.                                        –

2016 –        8.000,00 zł.                                         –

2017 –        7.000,00 zł.                                         –

Prognoza planowanego wyniku budżetu w latach 2013 – 2017 uległa zmianie

w wyniku wprowadzonych zmian kwot przychodów i rozchodów oraz dokonanej aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków  w  kolejnych latach.

Wskaźnik  planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w poszczególnych latach do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt  5.1.1.   z  art. 169 starej ustawy o finansach publicznych jest spełniony  i przedstawia się następująco:           w 2013 roku    – 1,85 %,  w 2014 roku – 3,28 %, w 2015 roku - 0,50 % ,  w 2016 roku        -  0,40 %  oraz w 2017 roku  – 0,03 % . Z powyższych danych wynika, że  najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2014 roku i wynosi 3,28 %.

Najwyższy wskaźnik  zadłużenia do dochodów  ogółem  bez  uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. był  w 2013 roku  i wyniósł  4,01%. Natomiast po uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. w 2013 roku wyniósł 1,29 %.                  W latach następnych jest tendencja spadkowa.  W związku z powyższym  zadłużenie max 60%   z art. 170 starej ustawy  o finansach publicznych jest spełnione.

Zadłużenie Gminy Osięciny na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosło 960.456,91 zł.,

co stanowi w relacji do planowanych dochodów  4,01 %.

W latach 2013 – 2017 zostaje spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy

o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok i lata następne.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Osięciny w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Osięciny za           2013 rok  nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania zaplanowanego budżetu.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono

w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).