SPRAWOZDANIE  z 16 marca 2007 roku

Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 
(uchwały nr XVII/119/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku)                       
W GMINIE Osięciny

WSTĘP

Zgodnie z art. 14 ust. 12b pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej "okresem sprawozdawczym", przygotowuje organ wykonawczy gminy, czyli wójt. Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 1 sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

Rozdział 2

- Rodzaje, ilość i źródła pochodzenia odpadów komunalnych, które mają być poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania wygląda następująco:

| Rodzaj Odpadu | Źródła pochodzenia | Odzysk (procesy odzysku) | Unieszkodliwianie (procesy) |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady organiczne (pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego) oraz odpady zielone | Gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, targowiska, obiekty działalności gospodarczej) | Brak odzysku | Wywóz na gminne wysypisko śmieci |
| Papier i tektura | - II - | Jeśli odpady te trafiają do pojemników do segregacji śmieci wtedy recykling | - II - |
| Opakowania wielomateriałowe | - II - | Brak odzysku | - II - |
| Tworzywa sztuczne | - II - | Jeśli odpady te trafiają do pojemników do segregacji śmieci wtedy recykling | - II - |
| Tekstylia | - II - | Brak odzysku | - II - |
| Szkło | - II - | Jeśli odpady te trafiają do pojemników do segregacji śmieci wtedy recykling | - II - |
| Metale | - II - | Brak odzysku | - II - |
| Odpady mineralne – z czyszczenia ulic i placów | - II - | Brak odzysku | - II - |
| Drobna frakcja popiołowa | - II - | Brak odzysku | - II - |
| Odpady wielkogabarytowe | - II - | Brak odzysku | - II - |
| Odpady budowlane z budów, remontów i demontażu obiektów budowlanych | - II - | Brak odzysku | - II - |
| Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych | - II - | Jeśli odpady te trafiają do pojemników do segregacji śmieci – pojemnik na zużyte baterie wtedy recykling | - II - |

- Posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów:

  - Podmioty zbierające odpady:

a) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. z o.o., 
ul. Komunalna 19, 88 – 200 Radziejów, nr zezwolenia 3/2006, data wydania 11.10.2006, okres ważności 10 lat, przez Wójta Gminy Osięciny,

b) Usługi Komunalne Józef Rosołowski, ul. Bs. Lubrańskiego 15, 
89 – 890 Lubraniec, nr zezwolenia1/04 , data wydania 20.05.2004   , okres ważności  10 lat, przez Wójt Gminy Osięciny,

2) Podmioty prowadzące odzysk lub unieszkodliwianie.

Brak takich podmiotów na naszym terenie. Wszystkie nie posegregowane odpady trafiają na wysypisko śmieci w Borucinie.

Odpady posegregowane zostają poddane procesom recyklingu – odbiór Józef Rosołowski.

- Rozmieszczenie istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Instalacje do zbierania odpadów posegregowanych zostały rozmieszczone 
w następujących miejscach:

1). Instalacje do zbierania odpadów:

- miejscowość Osięciny ulice:

- Wyszyńskiego – 3 pojemniki,

- Kościuszki – 3 pojemniki (2 spalone),

- Matuszewskiego – 3 pojemniki  (2 spalone),

- Rataja – 3 pojemniki,

- Konopnickiej – 3 pojemniki (2 spalone),

- na wioskach po dwa pojemniki: Wola Skarbkowa, Borucin, Kościelna Wieś, Jarantowice, Latkowo, Ruszki, Lekarzewice, Borucinek, Bełszewo, Pilichowo,

- pojemniki na prywatnych posesjach – brak danych na ten temat,

- kosze uliczne – liczba sztuk 80 o pojemności 30 litrów, 15 o pojemności 110 litrów.

2) Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów: gminne wysypisko śmieci 
w  Borucinie.

Rozdział 3

Realizacja celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (z podaniem terminów ich osiągania, zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat, rodzaje przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji (obejmujący okres 4 lat) oraz instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

| Lp | Działanie | Źródła finansowania | Jednostki realizujące | Termin Realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja składowiska odpadów w Borucinie | Fundusze Ochrony Środowiska | Wójt | 2005 - 2006 brak jakichkolwiek działań, ponieważ wysypisko to nie spełnia wymagań |
| 2. | Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych do kompostowania | Fundusze Ochrony Środowiska | Wójt | 2005 - 2007 brak działań |
| 3. | Budowa lokalnych i indywidualnych kompostowni wykorzystujących odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych oraz propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych | Fundusze Ochrony Środowiska, środki własne | Wójt, właściciele gospodarstw | Proces ciągły |
| 4. | Wprowadzenie systemu zbiórki odpadów z produkcji rolniczej i przetwórstwa żywności | Fundusze Ochrony Środowiska, | Wójt, właściciele gospodarstw, przetwórni | 2005 - 2006 brak działań w tym zakresie |
| 5. | Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującego wszystkich mieszkańców gminy | Fundusze Ochrony Środowiska | Wójtowie, mieszkańcy gminy | 2005 - 2006 w trakcie realizacji – początek programu lata 2006 |
| 6. | Organizacja systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy – utworzenie wspólnie z innymi gminami punktu gromadzenia odpadów wielkoga- barytowych w powiecie | Fundusze Ochrony Środowiska | wójtowie | 2005 - 2008 brak podejmowanych działań |
| 7. | Organizacja systemu gospodarki odpadami z oczyszczalni ścieków | Fundusze Ochrony Środowiska | Wójt, zarządzający oczyszczalnią | 2005 - 2008 w trakcie realizacji |
| 8. | Organizacja systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi – organizacja gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych | Fundusze Ochrony Środowiska | Wójt | 2005 - 2008 brak działań w tym kierunku |
| 9. | Opracowanie i wdrożenie gminnego programu likwidacji azbestu i odpadów PCB | Fundusze Ochrony Środowiska | Wójt | 2005 - 2008 brak podejmowanych działań (został założony jedynie rejestr pokryć dachowych wykonanych azbestu – oprócz 2 sołectw) |
| 10. | Likwidacja dzikich składowisk odpadów i rekultywacja terenu po wysypiskach | Fundusze Ochrony Środowiska | Wójt | 2005 - 2007 brak rekultywacji z powodu nie zamknięcia wysypiska, likwidacja istniejących dzikich wysypisk śmieci |
| 11. | Edukacja społeczności gminy na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacji „u źródła” | Fundusze Ochrony Środowiska | Wójt | Proces ciągły |
| 12. | Zapobieganie i ograniczenia powstawania odpadów | Fundusze Ochrony Środowiska | Wójt | Proces ciągły |
| 13. | Zapewnienie odzysku odpadów, głównie w celach gospodarczych | Fundusze Ochrony Środowiska | Wójt | Proces ciągły |
| 14. | Unieszkodliwianie odpadów szczególnie niebezpiecznych | Fundusze Ochrony Środowiska | Wójt | Proces ciągły |
| 15. | Wymagania związane z wdrażaniem dyrektywy Unii Europejskiej | Fundusze Ochrony Środowiska, środki UE | Wójt | Planowane wybudowanie międzygminnego wysypiska 2009 – 2015 śmieci |

Rozdział 4

1. W przedmiocie prognozowanych zmian w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami komunalnymi należy stwierdzić, iż, przewidywane w rozdziale III pkt.4 ppkt 4.1.1. Planu:

1)  Zmniejszenia się ilości wytwarzanych odpadów średnio z:

-  2874 m3 w 2004,

- 1272 m3 w 2005,

-  932 m3  w 2006.	     
z powodu przede wszystkim zamknięcia wysypiska śmieci oraz  emigracji posegregowanych odpadów do pojemników służących do tego celu zwłaszcza w roku 2006 .

2)  Zwiększyła się ilość odpadów segregowanych z ilości 0 ton na 40 ton rok 2006 .

3) Nie zmniejszyła się ilość odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów.

Rozdział 5

Plan został zrealizowany w 10 % w zakresie wprowadzenia planowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Gminy w oparciu o gminny plan gospodarki odpadami uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, w którym wprowadziła, jakie rodzaje odpadów komunalnych obowiązkowo właściciele nieruchomości mają selektywnie zbierać. Ponadto Rada Gminy uchwaliła górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości natomiast – zgodnie z wymogiem ustawowym – w terminie do 15 tego dnia po upływie każdego miesiąc sporządza i przekazuje wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, 
z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykaz nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości.

Rozdział 6

System monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Realizacja wybranych celów, o których mowa była wyżej (tabela w rozdziale 3) została poddana ocenie, według kryteriów wskazanych w planie, tj:

- ilość wytwarzanych odpadów na terenie gminy,

- ilość składowanych odpadów komunalnych na składowisku,

- ilość mieszkańców gminy objętych selektywna zbiórką odpadów,

- stopień odzysku poszczególnych rodzajów odpadów w strumieniu odpadów komunalnych,

- stopień unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych,

- stopień wykorzystania odpadów budowlanych.